BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CÂN BẰNG VÀ TIẾN ĐỘ BÀN GIAO THỰC TẾ

ĐỀ TÀI: NỀN TẢNG TỔNG HỢP GIAO ĐỒ ĂN (DOORDASH MODEL) - NHÓM 3 SINH VIÊN

# 1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG TẢI (BALANCED WORKLOAD)

| Thành viên | Đánh giá tải công việc | Điều chỉnh cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Bùi Duy Quang (Lead) | Khối lượng cao vì vừa là nhóm trưởng, vừa quản lý DRS, phân hệ đơn hàng và báo cáo tuần. | Giảm tải: Chỉ tổng hợp và rà soát DRS, không viết thay phần của thành viên khác; SV2 và SV3 tự biên soạn Data Dictionary & DDL cho phân hệ mình. SV1 tập trung vào phân hệ Đơn hàng trung tâm và câu truy vấn Join 4 bên. |
| Phạm Đình Phúc | Khá cân bằng, nhưng phần chuẩn hóa và xây dựng bộ dữ liệu mẫu đều tốn nhiều thời gian. | Điều chỉnh: Phân tích phụ thuộc hàm (FDs) và chứng minh chuẩn hóa sau khi lược đồ quan hệ đã ổn định. Dữ liệu mẫu (Dummy data) phải bám sát cấu trúc khóa ngoại để kịch bản nạp dữ liệu không bị lỗi. |
| Lương Công Phi | Đã giảm bớt phần code chung, nhưng các mảng GIS, phân lớp thanh toán EER, đánh giá và ghép nối script vẫn khá nhiều. | Chia sẻ: SV1 tự kiểm thử đơn hàng; SV2 tự kiểm thử thực đơn; SV3 chỉ chịu trách nhiệm ghép nối và chạy bản kiểm thử tích hợp cuối cùng. |

# 2. QUY TRÌNH KIỂM THỬ CHÉO & TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

• Ma trận kiểm thử chéo:    - SV1 kiểm thử độc lập script SQL của SV2 (Phân hệ Nhà hàng & Thực đơn).    - SV2 kiểm thử độc lập script SQL của SV3 (Phân hệ Tài xế, Thanh toán EER, Đánh giá).    - SV3 kiểm thử độc lập script SQL của SV1 (Phân hệ Người dùng & Đơn hàng). • Tiêu chuẩn chung bắt buộc khi tích hợp SQL:    - Mọi script phải chạy được trên cùng một hệ quản trị CSDL (PostgreSQL hoặc MySQL 8.0+).    - Toàn bộ câu lệnh phải sắp xếp đúng thứ tự tạo bảng (bảng cha tạo trước, bảng con tạo sau) để không phát sinh lỗi vi phạm khóa ngoại (FK constraint violation).    - Lưu ý Join 4 bên: Kết quả trả về nhiều dòng cho cùng 1 đơn vì một đơn có nhiều món/topping.    - Lưu ý Spatial: B-Tree chỉ dùng cho lọc trạng thái và khóa ngoại, tìm kiếm không gian ưu tiên GiST hoặc thuật toán Haversine chuẩn xác.

# 3. MA TRẬN PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM CHI TIẾT (WBS)

📌 SINH VIÊN 1: NHÓM TRƯỞNG & ĐƠN HÀNG TRUNG TÂM

| Mã việc | Tên công việc | Mô tả chi tiết đầu việc | Sản phẩm giao |
| --- | --- | --- | --- |
| SV1-01 | Khảo sát & Tổng hợp DRS | Soạn bối cảnh, phạm vi đề tài; tổng hợp bản DRS từ các phần đóng góp của nhóm. | DRS mục 1, 2, 4 |
| SV1-02 | Mô hình EER Người dùng | Mô hình hóa siêu lớp USERS và 3 phân lớp; luận giải tính đúng đắn của ràng buộc Disjoint (d) và Total (t). | Sơ đồ EER User |
| SV1-03 | Data Dictionary & DDL Đơn hàng | Biên soạn Data Dictionary & viết CREATE TABLE cho USERS, CUSTOMERS, CUSTOMER_ADDRESSES, MERCHANT_OWNERS, ORDERS, ORDER_ITEMS, ORDER_ITEM_OPTIONS kèm snapshot đơn giá lịch sử. | Data Dict & DDL Orders |
| SV1-04 | Viết truy vấn Join 4 bên | Viết câu truy vấn Join 4 bên chi tiết đơn hàng (xử lý trường hợp 1 đơn có nhiều món/topping trả về nhiều dòng). | Query Join 4 bên |
| SV1-05 | Báo cáo tuần & Kiểm thử chéo SV2 | Tổng hợp báo cáo tuần nộp Giảng viên; chạy kiểm thử độc lập script SQL phân hệ Thực đơn của SV2. | Báo cáo tuần + Test log |

📌 SINH VIÊN 2: CHUYÊN VIÊN THỰC ĐƠN, CHUẨN HÓA & DỮ LIỆU MẪU

| Mã việc | Tên công việc | Mô tả chi tiết đầu việc | Sản phẩm giao |
| --- | --- | --- | --- |
| SV2-01 | Khảo sát & Thiết kế Thực đơn | Khảo sát mô hình Menu DoorDash/ShopeeFood; thiết kế chuỗi 6 bảng phân cấp: RESTAURANTS, BRANCHES, CATEGORIES, ITEMS, OPTION_GROUPS, OPTION_ITEMS. | Lược đồ Menu |
| SV2-02 | Data Dictionary & DDL Thực đơn | Biên soạn Data Dictionary & viết lệnh CREATE TABLE cho 6 bảng thực đơn kèm ràng buộc CHECK (giá >= 0, giờ mở/đóng cửa, min/max selection). | Data Dict & DDL Menu |
| SV2-03 | Phân tích & Chứng minh chuẩn hóa | Xác định toàn bộ Phụ thuộc hàm (FDs) và chứng minh các bảng đạt chuẩn 3NF và BCNF sau khi lược đồ quan hệ đã chốt ổn định. | Báo cáo 3NF/BCNF |
| SV2-04 | Xây dựng Dummy Data Script | Viết script INSERT dữ liệu mẫu cho 5 nhà hàng, 20 món ăn, 30 topping tuân thủ đúng thứ tự khóa ngoại để cả nhóm test. | Script Insert SQL |
| SV2-05 | Kiểm thử chéo DDL của SV3 | Chạy kiểm thử độc lập và rà soát các ràng buộc CHECK, Foreign Key trong script của SV3. | Biên bản test SV3 |

📌 SINH VIÊN 3: KỸ SƯ CSDL, VẬN HÀNH & XỬ LÝ KHÔNG GIAN (GIS)

| Mã việc | Tên công việc | Mô tả chi tiết đầu việc | Sản phẩm giao |
| --- | --- | --- | --- |
| SV3-01 | Nghiên cứu kỹ thuật Spatial GIS | Nghiên cứu công thức khoảng cách Haversine mặt cầu; so sánh với kiểu dữ liệu không gian và chỉ mục GiST trên PostgreSQL/PostGIS. | Tài liệu Spatial GIS |
| SV3-02 | Mô hình EER Thanh toán | Mô hình hóa siêu lớp PAYMENTS và các phân lớp con (CASH_PAYMENTS, CARD_PAYMENTS, EWALLET_PAYMENTS) theo ràng buộc {Disjoint, Total}. | Sơ đồ EER Payment |
| SV3-03 | Data Dictionary & DDL Vận hành | Biên soạn Data Dictionary & viết DDL cho DRIVERS, PAYMENTS, CASH_PAYMENTS, CARD_PAYMENTS, EWALLET_PAYMENTS, ORDER_STATUS_LOGS, RESTAURANT_REVIEWS, DRIVER_REVIEWS. | Data Dict & DDL Vận hành |
| SV3-04 | Viết truy vấn Spatial Dispatching | Viết câu truy vấn tính khoảng cách lọc top 5 tài xế AVAILABLE gần nhà hàng nhất. | Query Spatial mẫu |
| SV3-05 | Tích hợp kịch bản & Test chéo SV1 | Ghép nối các đoạn DDL thành file schema_ddl_and_queries.sql hoàn chỉnh; chạy kiểm thử chéo phần SQL của SV1. | File SQL tổng hợp |

# 4. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ BÀN GIAO THỰC TẾ (DELIVERABLES TRACKER)

| STT | Sản phẩm bàn giao | Người phụ trách | Sản phẩm cụ thể | Trạng thái ban đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản DRS hoàn chỉnh và Data Dictionary đầy đủ | SV1 tổng hợp, cả nhóm đóng góp | File .md | Chưa xác nhận (Đang rà soát) |
| 2 | Sơ đồ ER/EER & Giải thích Specialization | SV1, SV2, SV3 theo phân hệ | Mermaid / PDF | Chưa xác nhận (Đang rà soát) |
| 3 | Mô hình quan hệ & Chứng minh chuẩn hóa (FDs) | SV2 chủ trì | Báo cáo 3NF/BCNF | Chưa xác nhận (Chờ chốt lược đồ) |
| 4 | Kịch bản SQL DDL & 2 Truy vấn trọng tâm | Cả 3 người cùng làm, SV3 ghép | File .sql | Chưa xác nhận (Chờ test tích hợp) |
| 5 | Script Dữ liệu mẫu (Dummy Data phù hợp FK) | SV2 chủ trì | File INSERT .sql | Đang thực hiện |
| 6 | Báo cáo kỹ thuật theo mẫu giảng viên | SV1 tổng hợp | File .docx / .pdf | Chưa xác nhận |
| 7 | Slide thuyết trình & Kịch bản demo | SV1, SV2, SV3 | File .pptx | Chưa thực hiện |